6月10日　議事録

議事録:村岡

9:00-10:00

●今日の予定

午前中レビューを再度もらう

受講者側を詰めきって、管理者側を少しやる

午後DBに入る

リーダーミーティングで管理者側を完全に飛ばして作り始めていいのか聞く

●外部設計 受講者側

　エラーメッセージ　新規登録4つ　ログイン1つ

　変更箇所4ページ分更新する作業

10:10-11:00

●ミーティング

　受講者側だけを考え、受講者側の完成を目指す。

　どちらにも手を出して、どちらも未完全が一番だめ

　外部設定、DBの受講者側を終わらせた時点でサブレビューを受ける

　1画面にたくさんの情報量があるので大変

11:10-12:00

●機能一覧 DB

二手に分かれて、機能一覧表を完成、DB定義書

　村岡・グウェン(機能一覧)

　齊藤・佐々木(DB定義書)

　宮本(フォロー)

機能一覧表　→　完成

DB　→　問題IDの有無など話し合い

13:00-17:00

●DB定義書 外部設計矛盾点

　外部設計においてのテスト結果一覧で、単元別のチャートの表示ページに疑問

　テスト科目を選んだ時点で単元別のチャートを表示しておかないとおかしい

　3.0テスト結果一覧にチャートとグラフを設置することに変更。

　(ホームページに置く2票　テスト結果一覧3票)(1時間使った…)

　→チャレンジでホームページにも置けたらいいね(?)

　単元はただのリストで表示

　詳細クリックで過去のテストに飛べる

　DB定義書記入終了(16:45)　記入:佐々木さん

　17:30～レビュー受けたい

17:30－18:00

●レビュー

　外部設計書

　　変更点　単元別のテストにする。

　　　　　　過去のテストをリストとして表示する。

　DB定義書

　　テーブルが5つ

　　ユーザマスタ　テスト科目テーブル　単元テーブル　問題テーブル　スコアテーブル

★樋口さんから

増えることがあっても減らないもの　→　マスタ

(従業員はやめても情報は残る。買い物は買ったものが増えると一行一行変わっていくからマスタじゃない)

カナ文字が追加されているので問題なさそう

　単元idと結び付けてあげれば、テスト科目idと関連づくから、テスト科目idはいらない

答えと正しい選択肢にはString型で正しく入れてあげた方がいい。

ユーザーが、何を間違えたかも保存されるか？どこに保存される？(→考えていない)

　ユーザーの答えのテーブルが必要。カラムが10個くらい。10問固定であれば1個のテーブル、10個のカラムでいい。いるときになって追加でもいい。

機能一覧表を参考に内部設計書に入りましょう。

担当を決める。つらい人が出てくるので、助け合ってね

名刺管理アプリを参考にしたらえらい目にあった人たちがいるのであらかじめまた連絡します。

明日からレビュー内容を確認しながら、内部設計書を進めましょう！