6月4日 議事録

議事録：グェン

11:00-12:00

●**ゴール：優勝**

メイン機能　→　レーダーチャートと工夫

チャレンジの評価

●**ミーティングの内容**

A1（矢島）チーム　外部設計

A2(大井川)チーム　要件定義（終了）

A4（小林）チーム　外部設計（中）

●**要件定義の確認**

要件定義の共通認識を確認したこと。―＞OK！！！

1３:00-13:30

**●先生のレビュー**

**J**SPとか使わないこと。

チャレンジ、保留とかつけること。

テストを削除したあとに、結果どうなるか**。**

レビューを踏まえた確認と見通し

13:30-15:30

Visual Studioを使用した外部設計

画面がいくつ必要か？　→　1時間予定

それに伴う肉付け　→　2時間予定

メニュー画面 はどうするか？ servlet　または js

→servletで作る(時間があれば修正しチャレンジ！)

ホームページにはそのままレーダーチャートを載せてしまうのもあり？

テストを受けたあとはどのページに飛ぶ？テストだけのグラフ？成績のみ？

テスト一覧からテスト詳細

テストを受けた後→テスト詳細

開始するかなどのアラートはすべてjsで出す。

15:10-15:40

**役割ごとの現状報告**

●齊藤さん　品質

誤字脱字のチェック　要件定義書

●佐々木さん　DB

雑談　やることないよねr

●グェンさん　構成

外部設計の違うツールの話

宮本佐々木グェン(敬称略)が揃っているから緩い

進捗状況　みんな五割くらい

ボタンの名前　統一　気を付けよう

ページごとに違う名前を付けよう

内部設計について

このボタンはこのサーブレットでというのを決める

●村岡　発表

外部設計で穴が見つかったりした

要件定義書で見落としていたところが出てきた

別でフォーマットを作ろう

●宮本　リーダー

リーダーの悩み

どんな感じで進めているかの意見交換

この処理をどのような感じで進めるのという話

各チーム個性があるよねという話

15:40-1700

●外部設計

jQueryなどでレーダーチャートは作れる

値はJSPに落としておく(表示させないでおく)

選択したら値を拾って表示ができる

メニューバーは縦横？　→　みんながやりやすいのでOK!

都度認識のずれを修正(画面共有など)

レーダーチャート内の項目をクリックしてページに飛ぶか、

メニューバーの項目から飛ばすか。

コメントを付ける場所

問い合わせの有無

16:45-17;00

今日までの苦労したエピソードを共有

17:00-18:00

●来週に向けて

外部設計には時間をかけよう

8日には仕上げたい

最悪10日には内部設計へ

レビュー後の修正に時間がかかるかが不明

●スケジュール決め

