6月7日 議事録

議事録：齊藤

9:25-9:45

●**ミーティングの内容**

今日は主に外部設計を進める。

配属先の希望についての雑談。

みんな眠い。

DB設計をする際は担当の佐々木さんだけに任せずみんなでちゃんと協力する。

画面遷移図を先に完成させる。

村岡さんが会社の事情で16：50に退出。

今日の目標

画面設計と画面遷移図をできれば終わらせる。 →　画面遷移図は完成した。

外部設計書の細かいところも書きたい。　→　まだ取り掛かれていない。

●**チームリーダーのミーティング内容**

どのチームも外部設計には入っている。

10:35-12:00

目標：午前中をめどに画面遷移図を終わらせたい。　→　予定通り終わった。

**●画面遷移図**

管理者側

講師のアカウントは管理者が作る。（？）

* **ホーム**

リストで受講者の誰がテストを受けたのかを表示。

受験者一覧を表示する。

そのリストから受講者の詳細画面にも飛べる。

* **ユーザー一覧ページ**

受講者の詳細情報が見られる。

検索機能つける。

* **テスト作成ページ**

機能はテスト作成のみ。既存のテストをアップロードか、自分で作成するか。

* **テスト一覧ページ**

テストの一覧とテストの詳細画面につながる。

詳細画面では更新削除などのテストの編集ができる。

**●画面設計**

受講者側

メニューバーはテスト受験画面とテスト結果画面以外はどのページにもつける。

フッターは作らない。ヘッダーのみ。

* **新規登録**

名前、e-mail、パスワード、パスワード（確認用）

* **ホーム**

各ユーザーの成績（レーダーチャートなど）を表示。

* **テスト受験画面**

TERACOと同じ感じ。（問題、選択、次へ、戻る、終了（最後の問題のとき））

タイマー機能も入れる。

中断されそうなときはアラートで警告を出す。

（中断したらまた最初から受けなきゃいけないよ。みたいな）

* **テスト結果画面**

簡易的にテストの結果を表示。（開始時間、終了時間、正解率、合否、解説）

テスト結果詳細ページとホーム画面に飛べる。

13:00-17:00

午前中の続き。

目標：今日中に画面設計終わらせたい。　→　無理だった。

* **テスト結果詳細ページ**（保留）

何を表示するか。

評価だけじゃ弱い。

* **解説ページ**

問題文、解説、各選択肢の解説、問題の正誤表、（戻る、次へ、終了）

一画面で切り替わる。

* **テスト結果一覧ページ**

テスト結果詳細ページのレーダーチャートとかを一覧で表示。

単元別で一覧にできる。

管理者側

メニューバーは基本どのページにもつける。

フッターは作らない。ヘッダーのみ。

* **ホーム**

リストで受講者の誰がテストを受けたのかを表示。

受験者一覧を表示する。

名前、点数、受験日、テスト単元のリスト。

そのリストから受講者の詳細画面にも飛べる。

ホームには最新の受験情報だけ。

コメント機能付ける。

* **ユーザー一覧ページ**（保留）

受講者の詳細情報が見られる。

検索機能つける。（単元テスト（必須）、受験日時）

ユーザー一覧の初期画面はID順。

並べ替えも可能。（ID、五十音順、合否、最終受験日時）

受験日時はカレンダー機能使う。

ここに受講者へのコメント機能を入れる。（？）

* **受講者の詳細ページ**（保留）

単元ごとの過去のテスト結果。

ホバー機能で過去の結果一覧を表示。

各単元の詳細ボタンを押したら画面が切り替わってコメントとかも入れられる。

過去のスコアの変化を棒グラフとかで表示（？）

* **テスト作成ページ**

アップロードしたファイルを使ってテストを作る

**●セールスポイント**

機能をとりあえず全部洗いだしてみてその中からセールスポイントを探す。

17:40-18:00

機能一覧をまとめられるところまでやる。

**●進捗状況、問題点**

7割ぐらい

話がまとまらない。→　ランダムで一人に意見を一任してみる。

**●明日の予定**

明日の14時には外部設計書に入りたい。

16時ぐらいにはレビューをしてもらう。